
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Kierunek: INŻNIERIA ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Praca laboratoryjna na temat

Sprzedaż produktów w Orlen S.A.

	Zespół nr:
	
	
	

	Nazwisko i imię
	Nr indeksu
	Rola w projekcie
	Ocena końcowa

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	PRACA LABORATORYJNA

	
	
	Suma punktów
	

	
	
	OCENA
	


Prowadzący projekt: 

Zakres pracy laboratoryjnej z przedmiotu

„Informatyczne narzędzia zarządzania projektami”

1I.
Definiowanie projektu


11.
Temat i cel


12.
Zakres produktu/usługi


13.
Uzasadnienie biznesowe


14.
Identyfikacja krytycznych czynników powodzenia


1II.
Planowanie i harmonogram projektu


15.
Struktura WBS (tab. 1) 


16.
Organizacja zespołu 


17.
Wykres Gantta


18.
Diagram sieciowy


19.
Przydział zasobów do zadań (tab. 2)


110.
Ścieżka krytyczna


1III.
Kontrola postępu prac




Ocena punktowa zadań:
	L.p.
	Tytuł podpunktu
	Punktacja maksymalna
	Ocena punktowa

	1
	Temat i cel
	3
	

	2
	Zakres produktu/usługi
	10
	

	3
	Uzasadnienie biznesowe
	5
	

	4
	Identyfikacja krytycznych czynników powodzenia
	5
	

	5
	Struktura WBS
	5
	

	6
	Organizacja zespołu
	5
	

	7
	Wykres Gantta
	3
	

	8
	Diagram sieciowy
	5
	

	9
	Przydział zasobów do zadań
	5
	

	10
	Ścieżka krytyczna albo łańcuch krytyczny
	5
	

	11
	Estymacja zakończenia projektu metodą EV
	10
	

	SUMA PUNKTÓW
	63
	


I. Definiowanie projektu
1. Temat i cel

2. Zakres produktu/usługi
3. Uzasadnienie biznesowe

4. Identyfikacja krytycznych czynników powodzenia

II. Planowanie i harmonogram projektu
5. Struktura WBS (tab. 1) 

Arkusz zadań

Tab. 1

	Zadanie
	Czas trwania
	Termin
	Poprzedniki
	Nazwy zasobów

	numer
	Nazwa
	
	rozpoczęcia
	zakończenia
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. Organizacja zespołu 

7. Wykres Gantta

8. Diagram sieciowy
9. Przydział zasobów do zadań (tab. 2)

Arkusz zasobów
Tab. 2
	Nazwa zasobu
	Typ
	Stawka zasadnicza
	Metoda naliczania kosztu
	Kalendarz

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10. Ścieżka krytyczna

III.  Kontrola postępu prac

Szacowanie kosztu zakończenia projektu metodą EV
w terminie:           

Tab. 3
	Nr zadania
	Wykonanie [%]
	BAC

[zł]
	AC

[zł]
	EV

[zł]
	EAC

[zł]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Narastająco dla całego projektu
	
	
	
	
	


�Wpisać nazwę podsystemu np.: sprzedaż produktów w Orlen S.A. Następnie usunąć komentarz – dotyczy również dalszych komentarzy.





�W akapitach poniżej wpisać tytuł, imię i nazwisko prowadzącego kurs. Następnie usunąć komentarz


�Zaktualizować spis treści po wpisaniu treści odpowiednich punktów pracy. Następnie usunąć komentarz


��metoda opisu: NPV, analiza SWOT wraz z interpretacją.





�lista czynników sformułowana po przeprowadzeniu analizy zagrożeń dla projektu.


�według widoku programu Ms Project – tabela „Wprowadzanie”. Wydrukować po przydzieleniu zasobów i zapisaniu planu bazowego.


��macierz RACI


�po zapisaniu planu bazowego, według widoku programu Ms Project – Arkusz zasobów. Dodatkowo, dołączyć raport obciążenia zasobów, korzystając z generatora raportów Ms Project.


�CPM albo CCPM


�podać termin sporządzenia analizy metodą EV oraz wersję tej metody zastosowaną do obliczeń. Tabela sporządzona za pomocą Office Excel, częściowo wypełniona danymi z programu Ms Project.





Wrocław 2019/20
INZP

-2-

